昭府办发〔2015〕1号

广元市昭化区人民政府办公室

关于印发《广元市昭化区委托社会中介机构

参与政府投资项目审计监督管理办法》的通知

各乡镇人民政府，拣银岩街道办事处，区级各部门：

《广元市昭化区委托社会中介机构参与政府投资项目审计监督管理办法》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

广元市昭化区人民政府办公室

2015年2月15日

广元市昭化区委托社会中介机构

参与政府投资项目审计监督管理办法

第一章  总  则

第一条  为充分履行审计职责，规范委托社会中介机构参与政府投资审计工作，根据《四川省政府投资审计条例》、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强审计工作的通知》(川办发〔2014〕5号)的规定，结合我区实际，制定本办法。

第二条  区审计局根据工作需要委托社会中介机构参与政府投资项目审计工作，适用本办法。

第二章  社会中介机构的选择

第三条  参与政府投资项目审计的社会中介机构应以服务质量为主要竞标条件采取招标、比选方式或其他方式确定一定数量的社会中介机构，中选的社会中介机构入选区审计机关备选库。社会中介机构库成员资格有效期限为1至3年，期满后重新按相关规定选定。根据审计任务情况也可在《广元市审计局社会中介机构参与审计工作备选库》中选择。

第四条　本办法所称的社会中介机构是指依据《中华人民共和国注册会计师法》或《工程造价咨询单位管理办法》设立，并取得工程造价咨询单位资质证书的社会中介机构，并应当同时具备以下条件：

（一）依法设立，具备国家住建部、省住建厅颁发的工程造价咨询单位资质证书，资质等级为乙级以上(含乙级)；

（二）注册资本在50万元以上，年度业务收入不低于审计机关在招标比选文件或其他相关文件中设定的标准；

（三）社会信誉好，执业3年以上，构建了内部严格有效的项目质量控制体系，近3年没有违反职业道德和违法执业行为；

（四）承办的审计业务能够在规定时限内完成，并自愿接受审计机关的全程监督指导。

第三章　委托事项

第五条　审计机关委托社会中介机构参与政府投资项目审计的事项包括：

# （一）履行基本建设程序情况；

（二）投资控制和资金管理使用情况；

# （三）项目建设管理情况；

（四）有关政策措施执行和规划实施情况；

（五）工程质量情况；

（六）设备、物资和材料采购情况；

（七）土地利用和征地拆迁情况；

（八）环境保护情况；

（九）工程造价情况；

（十）投资绩效情况；

（十一）其他需要重点审计的内容。

第六条　审计机关根据工作需要可将政府投资项目审计的全部或部分委托给社会中介机构。

第七条　审计机关委托社会中介机构审计政府投资项目，应按国家有关规定与社会中介机构签订协议，明确双方的权利与义务。

第八条　组织社会中介机构参与政府投资项目审计所需费用，由双方根据国家规定和实际情况在合同中约定。

第四章　社会中介机构的责任

第九条　进入备选库的社会中介机构应于每年1月1日前将其资质、在册执业人员、业绩情况及重大变更事项报审计机关。

第十条　社会中介机构参与审计具体程序及要求规范：
    （一）社会中介机构应当根据项目规模，配备本所2名及以上专业技术人员（向区审计局提供资格原件，实行压证管理）进行审计，其中：工程竣工结算审计应配备2名以上具备正式资质的相关造价师（员）进行审计，并提供社保部门签章的参审人员在该所的养老保险缴费证明。

（二）受委托的政府投资项目工程审计资料必须从区审计局获取，并办理书面资料交接手续，不得私自从建设单位获取项目工程审计资料。

（三）参与项目工程审计的社会中介机构在与区审计局办理项目审核书面资料交接手续之日起5日内，须按照区审计局统一的协议模板就受托项目与建设单位签订书面审计协议，并就受托项目的审计工作方案与区审计局商议，并书面报送区审计局备案审查。方案包括：审计目标、范围、内容重点、起讫时间、组织与分工等。

（四）审计见面、现场查勘、工程量核对、意见交换等工作环节要有区审计局复核人员、建设单位人员参与，并形成书面记录。其他涉及合同之外的增量和价格变化等重要审计事项要及时书面报告复核组，由区审计局主持召开协调会研究处理并形成有建施双方签字确认的书面记录。

（五）社会中介机构按以下规定的期限内完成项目竣工结算审计工作。审计期限从社会中介机构与区审计局办理项目审核书面资料交接手续之日起，至社会中介机构与施工企业进行工程量及总价核对后、初审结果报区审计局核实的时间为止，如有特殊情况，需要延长审计期限的，社会中介机构应当以书面形式报区审计局研究后书面答复。

序号   工程竣工结算报审金额    审计期限（工作日）
  　  1       50万元以下      　  　　20天以内完成
  　  2       50万元-200万元    　　  30天以内完成
  　  3       200万元-1000万元　　    45天以内完成
   　 4      1000万元以上      　　　 60天以内完成

（六）对所审计的项目必须在区审计局指定的地点开展审计。

（七）参与政府投资项目工程审计的社会中介机构必须执行以下审计“八不准”廉政纪律。凡违反廉政纪律的社会中介机构取消其参审资格，已发生的费用由中介机构自行承担。

1.不准安排非本所的注册造价师参与项目审计。
    2.不准接受建设、施工单位直接报送的任何资料，所有审计资料须由区审计局移交。

3.不准将参审人员的通讯联系方式告知建设、施工单位。

4.不准私自与建设、施工单位相关人员就审计事项发生任何接触，审计见面、现场查勘、工程量核对、意见交换等工作环节有审计复核人员参与，并在指定地点进行。

5.不准接受建设、施工单位给予的现金、有价证券、支付凭证、信用卡等“红包”和以任何名义给予的加班费、奖金、补贴和福利品或其它礼品。

6.不准将受托审计项目转包或分包给其他单位或个人。

7.不准参与自己编制的基本建设概（预）算、标底、结算、监理项目的审计工作。

8.不准泄露知悉有关被审计项目涉及的国家及商业秘密。

（八）社会中介机构应完整、准确、真实地反映和记录审计情况，做好各类资料的归集和保管工作。就项目审计报告的真实性、合法性、审计时间和遵守廉政纪律等向区审计局作出书面承诺，并终身负责。项目完成后，应及时将审计实施过程中所形成的全部纸质资料整理立卷，连同电子资料及时移交审计机关归档。

（九）中介机构应加强对重大违法违纪问题的揭露，年度末应向审计机关书面报送审计发现在项目实施管理中存在问题的综合分析报告。

第五章　审计机关的责任

第十一条　审计机关应做好对社会中介机构基本情况的调查，收集、掌握社会中介机构的执业资质、执业人员及工作业绩情况。

第十二条　审计机关向社会中介机构委托审计项目时，依据项目的具体情况，按以下顺序进行：一是采取随机均衡抽签方式公开确定，二是按考核排名先后顺序结合安排审计项目的专业特点指定社会中介机构；三是采取比选、招标等方式公开确定。参与随机均衡抽签的中介机构应是昭化区审计机关备选库中的所有中介。

第十三条　审计机关要加强对社会中介机构参与政府投资项目审计过程的管理，指定专人负责指导、协调、管理、监督工作。项目审计结束后应根据社会中介机构合同履行情况进行评价。

第十四条　审计机关应建立审计复核制度，根据项目的规模及具体情况，对社会中介机构提交的项目审计方案中的专业技术人员是否具备相应资质、是否符合审计回避制度、审定结果等情况采取经审计组长、分管副局长、局长、局业务审理会层层复核、抽查复核、复审等方式复核，复核核后应当提出审核意见，社会中介机构根据审核意见进行调整。对送审额在500万元以上的项目、采取BT等融资方式建设的项目、涉嫌违法乱纪的项目、建设管理较混乱的项目、社会关注度高的项目、具有重大影响的项目、初步审计结果超概算、超投资计划、超合同大以及审减率低于10%（固定总价包干项目除外）的项目须经区审计局投资审计专业人员全面复核、外聘专业人员或经第三方中介复审。

第六章　考核与处罚

第十五条　审计机关应建立考核制度，考核工作每半年一次，从审计业务质量、审计成果和审计纪律三方面，对参与政府投资建设项目审计的社会中介机构进行考核，实行动态考核和末位淘汰机制。

（一）审计机关向社会中介机构委托审计项目时,应在合同中约定:从社会中介机构与审计机关办理项目资料书面交接手续之日起，至社会中介机构报送正式审计报告为止，非经审计机关书面同意，审计期限每延迟10天（不足10天的按10天计算），扣减该项目全部审计费的5%；以此类推，扣完为止。

（二）审计机关向社会中介机构委托审计项目时,应在合同中约定:工程造价复核结果差异率（即（初审审定额-复核审定额）∕初审审定额*100%，下同）超过±3%—10%或误差金额大于10万元的，扣减该项目全部审计费的30%，复核结果差异率超过±10%，该项目不计取任何审计费用。

（三）社会中介机构未能执行的工程结算争议审减事项，经审计机关处理并审减的，社会中介机构不得收取该审减部分涉及的效益审计费。

（四）审计复核或复审结果差异率超过±3%或误差金额大于20万元的，重大问题隐瞒不报的，审计机关将视情节等对参与审计的中介机构及其相关人员实行通报批评、警告，列入“黑名单”，移送有关机关依法追究其责任。

第十六条　参与政府投资项目审计的社会中介机构有下列情形之一的，或取消其接受委托参与政府投资项目审计的资格,或一定时间内不得在区审计局承接相关业务。

（一）取消受委托资格。

1.提供内容不实或虚假的审计报告，或过失或玩忽职守，或泄露审计秘密及被审计单位的商业秘密；

# 2.发生违反廉政纪律行为，造成重大社会影响；

3.在一个年度内审计机关对社会中介机构审计结果复核发现误差范围超过±5％达到二次的，或超过±10%一次；

4.有其他重大失误的。

（二）五年内不得在区审计局承接相关业务。

1.将受托审计项目转包或分包给其他单位或个人的；

2.在一个年度内有两个项目未在规定时间内完成审计工作的，经审计机关确认的特殊事项除外；

3.有其他重大失误的。

（三）一年内不得在我区审计局承接相关业务。

# 1.年度考核排名末位的；

2.无正当理由在一个年度内累计两次不服从审计安排的。

第七章　附　则

第十七条　本办法自发文之日起施行。

第十八条　本办法由区审计局负责解释。

信息公开选项：主动公开

抄送：区委办，区人大常委会办，区政协办，区纪委，区法院，区

检察院，区人武部。

广元市昭化区人民政府办公室          　 2015年2月15日印发