附件1

广元市昭化区2024年度财政衔接资金项目实施计划表

**编制单位：广元市昭化区乡村振兴局**

| **序号** | **项目名称** |  | | | **项目摘要** | | | | **村**  **属**  **性** | **实施时间** | | | **项目总投资**  **（万元）** | **以前年度资金安排情况** | **2024年度计划安排衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（万元）** | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目类型** | **项目二级类型** | **项目子**  **类型** | **项目主管部门** | **项目实施单位** | **项目地点（乡、村）** | **项目内容及规模** | **是否跨年度项目** | **实施年度** | **拟安排衔接资金年度** | **中\省资金** | **市级资金** | **县级资金** |
| **合计** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** |  | **—** | **—** | **—** | **17123.5400** | **—** | **9211.2294** | **1418.8700** | **3919.7400** | **总投资包括部分项目在2023年度已安排的资金2573.7006万元** |
| 1 | 昭化镇天雄村蔬果设施配套项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 昭化镇 | 昭化镇天雄村 | 新建蔬果立体智能多功能大棚100亩，改造提升100亩大棚等。 | 和美乡村、统计样本户村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 800.00 |  |  | 800.00 |  | 部门申报 |
| 2 | 昭化镇天雄村水利设施及人饮提升项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区水利局 | 天雄村 | 昭化镇天雄村 | 整治山坪塘5口，整治渠系2公里，改造10千米人饮管网等。 | 和美乡村、统计样本户村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 200.00 |  |  | 200.00 |  | 部门申报 |
| 3 | 昭化镇天雄人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 区乡村振兴局 | 昭化镇 | 昭化镇天雄村 | 建垃圾收集点5处，并配套相关设施设备，改造户厕50户，建微田园（菜、果）200户，开展村庄和农户人居环境整治等。 | 和美乡村、统计样本户村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 1300.00 |  |  |  | 1300.00 | 部门申报 |
| 4 | 昭化镇双凤园区农田灌溉整治提升项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 朝阳村（灯杆村） | 昭化镇朝阳村、灯杆村 | 建提灌站3座（河坝沟、席家沟、白家庙），建设产业配套管网5.1km，新建喷滴灌系统36亩。 | 和美乡村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 307.92 |  | 307.92 |  |  | 部门申报 |
| 5 | 昭化镇松宁村通户路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区乡村振兴局 | 松宁村 | 昭化镇松宁村 | 硬化入户路3公里（2.5米宽、18CM厚，C25标准） | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 75.00 |  |  |  | 75.00 |  |
| 6 | 昭化镇松宁村巩固集体经济生猪养殖项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区乡村振兴局 | 松宁村 | 昭化镇松宁村 | 维修生猪养殖圈舍及配套设施600平方米 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 昭化镇松宁村2023年肉牛养殖项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区乡村振兴局 | 松宁村 | 昭化镇松宁村 | 建肉牛圈舍110平方米，干粪棚1个30平方米，化粪池100立方米及配套设施，管理房4间（含草料储藏间1间），购牛犊30头。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 8 | 昭化镇灯杆村猕猴桃园有机肥推广项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 灯杆村 | 昭化镇灯杆村 | 推广猕猴桃有机肥600亩（补助700元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 42.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）20万元 | 22.00 |  |  |  |
| 9 | 昭化镇灯杆村猕猴桃等特色产业基地巩固提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 灯杆村 | 昭化镇灯杆村 | 巩固提升猕猴桃等特色产业基地700亩（补助500元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 35.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）17万元 | 18.00 |  |  |  |
| 10 | 昭化镇朝阳村猕猴桃园有机肥推广项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 朝阳村 | 昭化镇朝阳村 | 推广猕猴桃有机肥400亩（补助700元/亩，补助面积以验收面积为准） | 和美乡村 | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 28.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）14万元 | 14.00 |  |  |  |
| 11 | 昭化镇朝阳村猕猴桃等特色产业基地巩固提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 朝阳村 | 昭化镇朝阳村 | 巩固提升猕猴桃等特色产业基地1500亩（补助500元/亩，补助面积以验收面积为准） | 和美乡村 | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 75.00 | 2023年度区本级财政衔接资金35万元 | 40.00 |  |  |  |
| 12 | 元坝镇紫云村猕猴桃配套设施建设项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 紫云村 | 元坝镇紫云村 | 猕猴桃产业安装喷灌 500 亩（喷滴灌建设1000 元/亩，补助面积以验收面积为准） | 和美乡村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 13 | 元坝镇云雾村猕猴桃管护提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 云雾村 | 元坝镇云雾村 | 猕猴桃管护提升900亩，补苗、施肥、除草、防病治虫、修复架杆架线等。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 14 | 元坝镇杏花村中药材种植 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区林业局 | 杏花村 | 元坝镇杏花村 | 香榧产业园内套种100亩决明子中药材 | 和美乡村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 15 | 元坝镇五一村猕猴桃产业园配套设施建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 五一村 | 元坝镇五一村 | 新建灌溉用水堰塘1口，维修整治堰塘1口，肥水提灌站1处，加宽道路0.3公里。 | 统计样本户村 | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 30.00 | 2023年度区本级财政衔接资金15万元 | 15.00 |  |  |  |
| 16 | 元坝镇五一村产业园提升项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 五一村 | 元坝镇五一村 | 新建渠系800米，硬化产业路二社楼子山至青林0.5公里，张家湾至火地沟0.3公里，一社青沟边至对窝坪0.2公里，新建采摘道二社桃园园区内500米。 | 统计样本户村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 17 | 元坝镇普子村新建冷库项目 | 产业项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 区乡村振兴局 | 普子村 | 元坝镇普子村 | 新建小水果保鲜冷储库100立方米 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 18 | 元坝镇大坝村通通组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区乡村振兴局 | 大坝村 | 元坝镇大坝村 | 大坝村七组至柳桥村六组1.65公里（宽3.5m，厚0.18m，C25砼），含路基。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 62.37 |  |  | 62.37 |  |  |
| 19 | 元坝镇大坝村低质低效园区改造项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 大坝村 | 元坝镇大坝村 | 改造低质低效园区200亩（补助2000元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 40.00 | 2023年度区本级财政衔接资金20万元 | 20.00 |  |  |  |
| 20 | 元坝镇2023年金花村低质低效园区改造项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 金花村 | 元坝镇金花村 | 改造低质低效园区200亩（补助2000元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 40.00 | 2023年度区本级财政衔接资金20万元 | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 卫子镇中山村发展庭院经济 | 产业项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 区乡村振兴局 | 中山村 | 卫子镇中山村 | 对脱贫人口等农户发展特色庭院经济给予补助，种植黄桃、石榴等特色经果156户。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 120.00 | 2023年度市级财政衔接资金11.21万元，2023年中央农业发展资金60万元 |  |  | 21.44 |  |
| 22 | 卫子镇新荣村林下经济建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区林业局 | 新荣村 | 卫子镇新荣村 | 卫子镇新荣村发展林下经济100亩 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 80.00 | 2023年度区本级财政衔接资金60万元 |  |  | 20.00 |  |
| 23 | 卫子镇新场村生产用水配套项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 新场村 | 卫子镇新场村 | 3、9社新建拦河堰坝1处，配套灌溉管网1.5公里。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 24 | 卫子镇肖家寨村生猪养殖项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 肖家寨村 | 卫子镇肖家寨村 | 润安家庭农场建生猪养殖饲料加工房100平方米，配套拌料机1台等（饲料加工房78元/米，拌料机2000元）。 | 统计样本户村 | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 8.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）4万元 | 4.00 |  |  |  |
| 25 | 卫子镇肖家寨村脆桃管护项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 肖家寨村 | 卫子镇肖家寨村 | 脆桃园管护提升200亩（补助300元/亩，补助面积以验收面积为准） | 统计样本户村 | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 6.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）3万元 | 3.00 |  |  |  |
| 26 | 卫子镇狮子村2024年中央财政以工代赈项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区发改局 | 狮子村 | 卫子镇狮子村 | 扩建1米宽道路2.8公里（厚0.18米、砼C25），改建灌溉渠系2.4公里，土地整理591.6亩。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 385.00 |  | 385.00 |  |  |  |
| 27 | 卫子镇沈家阁村拦水堰建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 沈家阁村 | 卫子镇沈家阁村 | 配套农田灌溉用拦水堰1处 | 统计样本户村 | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 10.00 | 2023年度区本级财政衔接资金5万元 |  |  | 5.00 |  |
| 28 | 卫子镇千秋村车厘子园区管护提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 千秋村 | 卫子镇千秋村 | 管护提升车厘子园区200亩（补助300元/亩，补助面积以验收面积为准） | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 29 | 卫子镇千秋村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 区乡村振兴局 | 千秋村 | 卫子镇千秋村 | 建设产业路3公里（宽2.5m，厚0.18m，C25砼），含路基。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 30 | 卫子镇千秋村2023年有机茶（油茶）种植基地建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区林业局 | 卫子镇 | 卫子镇千秋村 | 卫子镇千秋村新建油茶基地1000亩，并配套完善园区基础设施。（按照相关种植标准进行栽植，当年成活率不低于85%。补助200元/亩） | 重点帮扶村 | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 100.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）80万元 | 20.00 |  |  |  |
| 31 | 卫子镇农田灌溉治理项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 卫子镇 | 卫子镇千秋村、沈家阁村 | 千秋村2组、3组（王家上河）、沈家阁村1组（黑滩河）修建拦水坝，共3处。有效解决农田灌溉面积800亩。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  |
| 32 | 卫子镇梅树村集体经济肉牛养殖圈舍改造提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区乡村振兴局 | 梅树村 | 卫子镇梅树村 | 养殖圈舍改造提升1100平方米，化粪池1口100m³，排污管道245m，新建草料棚、干湿分离棚，饮水管网及闸阀1批，新建鸡棚10个等。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 33 | 卫子镇保民村肉牛养殖场生产用水配套项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 保民村 | 卫子镇保民村 | 5000米饮水管网、相关配件、管网开挖及回填（饮水管网30元/米，含开挖回填人工机械） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 15.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）7万元 | 8.00 |  |  |  |
| 34 | 卫子镇保民村牧草基地建设项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 保民村 | 卫子镇保民村 | 种植牧草400亩，含土地培肥翻耕等（补助500元/亩，以验收面积为准） |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 35 | 卫子镇保民村李子园区管护提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 保民村 | 卫子镇保民村 | 管护提升李子园350亩（蜂糖李品种改良） |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 36 | 卫子镇板石沟村种养循环基地建设项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 板石沟村 | 卫子镇板石沟村 | 种植软籽石榴400亩，土地翻耕、培肥、苗木栽植等。（土地翻耕 500 元/亩，2～3年生树径 1.5 厘米石榴苗 15 元/株） | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |
| 37 | 卫子镇板石沟村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 区乡村振兴局 | 板石沟村 | 卫子镇板石沟村 | 产业路建设1.5公里（宽3m，厚0.18m，C25砼），含路基。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 48.60 |  | 48.60 |  |  |  |
| 38 | 王家镇作功村2024年养殖园区产业道路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 区乡村振兴局 | 作功村 | 王家镇作功村 | 硬化二社电站养殖园区道路0.2公里（宽3m，厚0.18m，C25砼），含路基。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 6.48 |  | 6.48 |  |  |  |
| 39 | 王家镇作功村2024年新建黄花加工烘干厂房项目 | 产业项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 区乡村振兴局 | 作功村 | 王家镇作功村 | 新建烘干房占地面积300平方米，建筑面积260平方米，购置烘干机1套，周转车和周转框2套。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |
| 40 | 王家镇银鱼村2024年通组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区乡村振兴局 | 银鱼村 | 王家镇银鱼村 | 硬化通组道路1公里（四社村道至伏映中400米、村道至伏映寿房后600米）（宽3.5m，厚0.18m，C25砼），含路基。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 37.80 |  | 37.80 |  |  |  |
| 41 | 王家镇文星村新建菊花烘干房项目 | 产业项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 区农业农村局 | 文星村 | 王家镇文星村 | 厂房建设总面积300㎡，仓储50㎡，厂区硬化面积300㎡及彩钢棚，采购菊花烘干设备1台。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 40.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）20万元 | 20.00 |  |  |  |
| 42 | 王家镇文星村2024年产业路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 区乡村振兴局 | 文星村 | 王家镇文星村 | 新建产业路1.7公里，孙家嘴至赵家院子1.2公里，独树梁至刘家岩0.5公里（宽3m，厚0.18m，C25砼），含路基。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 55.08 |  |  | 55.08 |  |  |
| 43 | 王家镇荣华村2024年产业道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 区乡村振兴局 | 荣华村 | 王家镇荣华村 | 硬化李家边至仲延宗鸡场产业道路2.01公里（宽3m，厚0.18m，C25砼），含路基。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 65.12 |  |  | 65.12 |  |  |
| 44 | 王家镇晋贤村山坪塘标改项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 晋贤村 | 王家镇晋贤村 | 王家镇晋贤村标改山坪塘1口 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 15.00 | 2023年省级财政衔接资金5万元，2023年农业生产经营主体能力提升资金5万元 | 5.00 |  |  |  |
| 45 | 王家镇红庙村发展庭院经济 | 产业项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 区乡村振兴局 | 红庙村 | 王家镇红庙村 | 对脱贫人口等农户发展特色庭院经济给予补助，种植黄桃、石榴等特色经果88户。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 100.00 | 2023年中央农业发展资金50万元 |  |  | 50.00 |  |
| 46 | 王家镇方山村2024年通组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区乡村振兴局 | 方山村 | 王家镇方山村 | 华场湾——张家湾段1.6公里（宽3.5m，厚0.18m，C25砼），含路基。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 60.48 |  |  | 60.48 |  |  |
| 47 | 王家镇方山村2023年集体鱼塘治漏、加盖维修项目 | 产业项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 区农业农村局 | 方山村 | 王家镇方山村 | 扩建、维修鱼塘4口 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 12.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）6万元 | 6.00 |  |  |  |
| 48 | 太公镇张家村猕猴桃园有机肥推广项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 张家村 | 太公镇张家村 | 推广猕猴桃有机肥100亩（补助700元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 7.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）3.5万元 | 3.50 |  |  |  |
| 49 | 太公镇张家村产业路硬化及路基整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 区乡村振兴局 | 张家村 | 太公镇张家村 | 张家村一组至阿牛哥园区至中坝河1.2公里（宽3m，厚0.18m，C25砼），含路基。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 38.88 |  | 38.88 |  |  |  |
| 50 | 太公镇玄贞村中药材园区产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 区乡村振兴局 | 玄贞村 | 太公镇玄贞村 | 中药材园区产业路长0.9公里（宽3m，厚0.18m，C25砼），含路基。 | 统计样本户村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 29.16 |  |  | 29.16 |  |  |
| 51 | 太公镇太平村通组道路硬化整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区乡村振兴局 | 太平村 | 太公镇太平村 | 五马坎至母洪元社道路2.5公里硬化，作坊河至李元平连社路1公里硬化，太平村一、四、十社洪灾损毁道路修复混凝土保坎120立方米，路面硬化0.13公里（宽3.5m，厚0.18m，C25砼），含路基。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 140.30 |  | 140.30 |  |  |  |
| 52 | 太公镇太平村脆桃管护提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 太平村 | 太公镇太平村 | 脆桃200亩修枝、施肥、除草、嫁接等（补助300元/亩，补助面积以验收面积为准） | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 53 | 太公镇太公岭村猕猴桃园有机肥推广项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 太公岭村 | 太公镇太公岭村 | 推广猕猴桃有机肥100亩（补助700元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 7.00 | 2023年度区本级财政衔接资金3万元 | 4.00 |  |  |  |
| 54 | 太公镇回龙村高密度鱼类养殖项目 | 产业项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 区乡村振兴局 | 回龙村 | 太公镇回龙村 | 建设圆形镀锌板鱼池12个（深1.6米，直径8米4个、直径6米8个），配套保温大棚、排进水系统、循环水处理、制氧设施等。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 55 | 太公镇回龙村八一水库农田灌溉渠系整治项目（续建） | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 回龙村 | 太公镇回龙村 | 维修整治U型渠系2.4公里（渠系三面硬化1\*0.8米） | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 132.00 |  | 132.00 |  |  |  |
| 56 | 太公镇高照村集体水产养殖园提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 区乡村振兴局 | 高照村 | 太公镇高照村 | 整治鱼塘2口、虾塘6口，硬化塘坝800平方米等；80亩特色水果园苗木补植、土地配肥及管护提升。 | 统计样本户村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 57 | 射箭镇五房村五房岭林下经济产业园建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区林业局 | 区林业局 | 射箭镇五房村 | 射箭镇五房村发展林下经济 1000 亩，并配套水、路、渠等基础设施。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 130.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）50万元，区级财政衔接资金60万元 |  |  | 20.00 |  |
| 58 | 射箭镇帽壳村仓储保鲜冷链库建设项目 | 产业项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 区乡村振兴局 | 帽壳村 | 射箭镇帽壳村 | 建设140平方米，500立方米容量的保鲜冷链库。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 59 | 射箭镇林下经济产业园建设项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区林业局 | 区林业局 | 射箭镇 | 发展林下经济2000亩，并配套排水管网等相关基础设施（按相关中药材种植标准栽植，当年成活率不低于80%；产业配套基础设施符合相关行业建设技术规程。） |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 400.00 |  | 400.00 |  |  | 部门申报 |
| 60 | 射箭镇云峰村集体经济土鸡养殖基地巩固提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 云峰村 | 射箭镇云峰村 | 维修养殖厂房1200平方米（水线400米、料线300米、风机8台、水帘60平方米、5厘米泡沫墙板600平方米）；修复硬化地坪600平方米；修建防洪堡坎长160米\*高0.6米\*宽0.5米；修建宽0.6米\*高0.6米防洪渠系60米，安装φ300涵管5米硬化产业道路长200米\*宽3.5米\*高0.18米；修建饲料库房40平方米；安装料塔1套，自动料线1套；购买20KW三相发电机1台，配套四线三相16线400米；维修蓄水池100立方米。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 61 | 射箭镇五房村集体经济剑门关土鸡冷链物流巩固提升项目 | 产业项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 区农业农村局 | 五房村 | 射箭镇五房村 | 扩建厂房260平方米；新建屠宰加工线1套；新建速冻库15平方米；新建脱酸线1套；购置真空包装机2台；配套光伏发电设备1套；建管理房40平方米。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 62 | 射箭镇晒金村猕猴桃产业园巩固提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 晒金村 | 射箭镇晒金村 | 猕猴桃产业园巩固提升，完善用水设施76亩，作业道20米，渠系110米。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 27.00 |  |  | 27.00 |  |  |
| 63 | 射箭镇晒金村集体经济肉羊养殖场巩固提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 晒金村 | 射箭镇晒金村 | 维修圈舍400平方米（围栏700平方米、漏缝板400平方米、瓦500平方米、墙板700平方米、地坪硬化400平方米）；配套水线200米、灯线60套；园区道路长150米\*宽3米\*高0.18米。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 64 | 射箭镇龙江村蔬菜产业园作业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 区乡村振兴局 | 龙江村 | 射箭镇龙江村 | 产业路硬化1.5公里，含路基（宽2.5米，厚0.18米）。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 40.50 |  |  | 40.50 |  |  |
| 65 | 射箭镇京元村集体经济肉羊养殖场巩固提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 京元村 | 射箭镇京元村 | 改建圈舍1800平方米（修复漏缝地板1800平方米、围栏3000平方米）；维修自动刮粪机4套；维修灯线2000米；修建干粪棚40平方米；维修消毒池30平方米；园区堡坎400立方米；安装饮水管网3000米；修建管理房100平方米；道路加宽260米；修建蓄水池600立方米；修建草料转运场300平方米；草料棚600平方米；购置揉丝机1台。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 66 | 清水镇香溪村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区乡村振兴局 | 香溪村 | 清水镇香溪村 | 水厂-领条子梁1.2公里硬化（3.5m\*18cm，砼C25混凝土），含路基。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 45.36 |  | 45.36 |  |  |  |
| 67 | 清水镇松梁村沙湾子堰放水渠治理项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 松梁村 | 清水镇松梁村 | 整治涵管15米（翻管、管网铺设、土石方开挖回填夯实、道路破碎及硬化、排水渠建设10M\*7.5M\*5m），路面整治15米，排洪管整治30米。 | 和美乡村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 68 | 清水镇松梁村猕猴桃园有机肥推广项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 松梁村 | 清水镇松梁村 | 推广猕猴桃有机肥400亩（补助700元/亩，补助面积以验收面积为准） | 和美乡村 | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 28.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）14万元 | 14.00 |  |  |  |
| 69 | 清水镇松梁村产业路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 区乡村振兴局 | 松梁村 | 清水镇松梁村 | 瓦厂沟段下大田至黑窝塘大田0.3公里，四组底下岩主干路至俞永兴大田0.6公里（宽3m，厚0.18m，C25砼），含路基。 | 和美乡村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 29.16 |  |  | 29.16 |  |  |
| 70 | 清水镇树丰村新建土鸡育雏大棚项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区乡村振兴局 | 树丰村 | 清水镇树丰村 | 树丰村一组新建育雏鸡棚2个（2400平方米）及配套设施设备，棚舍结构符合国家畜禽养殖建设标准，配套设施设备功能完善。（补助标准为375元/平方米） | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 71 | 清水镇树丰村通户路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区乡村振兴局 | 树丰村 | 清水镇树丰村 | 硬化入户路2公里（2.5米宽、18CM厚，C25标准） | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 72 | 清水镇石庙村猕猴桃园有机肥推广项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 石庙村 | 清水镇石庙村 | 推广猕猴桃有机肥600亩（补助700元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 42.00 | 2023年中央农业资源及生态保护补助资金20万元 | 22.00 |  |  |  |
| 73 | 清水镇清凉村王家贡米产业基地建设项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 清凉村 | 清水镇清凉村 | 新建王家贡米产业基地120亩，配套生产道路、渠系等基础设施。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 36.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）16万元 | 20.00 |  |  |  |
| 74 | 清水镇清凉村生产道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 区农业农村局 | 清凉村 | 清水镇清凉村 | 清水镇清凉村配套生产道路0.48公里，含路基。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 19.20 | 2023年度区本级财政衔接资金9.2万元 | 10.00 |  |  |  |
| 75 | 清水镇清凉村灌溉渠系修复项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 清凉村 | 清水镇清凉村 | 清水镇清凉村修复灌溉渠系1.5公里 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 15.00 | 2023年中央农业资源及生态保护补助资金7万元 | 8.00 |  |  |  |
| 76 | 清水镇清凉村、普贤村、安山村、龙凤村田坎黄花建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 清凉村、普贤村、安山村、龙凤村 | 清水镇清凉村、普贤村、安山村、龙凤村 | 清水镇清凉村、普贤村、安山村、龙凤村发展田坎黄花200亩（补助4000元/亩） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 80.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）40万元 | 40.00 |  |  |  |
| 77 | 清水镇龙凤村新建养殖大棚项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 龙凤村 | 清水镇龙凤村 | 新建育雏鸡棚2个（2400平方米）及配套设施设备，棚舍结构符合国家畜禽养殖建设标准，配套设施设备功能完善。（补助标准为375元/平方米） |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 78 | 青牛镇苏山村新建生产用水提灌站建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 苏山村 | 青牛镇苏山村 | 建设农田灌溉提灌站1座，配套1.6Mpa的PE50管4200米、PE32管2000米，PE25管2000米等。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 67.20 |  | 67.20 |  |  |  |
| 79 | 青牛镇苏山村王家贡米加工中心配套建设项目 | 产业项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 区乡村振兴局 | 苏山村 | 青牛镇苏山村 | 新建晾晒场300㎡（其中新建遮雨棚100㎡，硬化场200㎡）购置面粉加工设备一套、晾晒架，消防水池50㎥，安全防护网150米。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |
| 80 | 青牛镇苏山村2024年软籽石榴园区配套建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 苏山村 | 青牛镇苏山村 | 新建防旱池2处，储水罐20立方米4个，防洪渠300米，安装技防设备一套，灌溉管网4公里，履带小型旋耕机2台，机动喷雾器2个，除草机5个，设备库房50㎡。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 81 | 青牛镇苏山村2024年软子石榴园管护项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 苏山村 | 青牛镇苏山村 | 石榴园管护500亩，施肥、树型修剪等（补助300元/亩，补助面积以验收面积为准）。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 82 | 磨滩镇磨滩村通组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区乡村振兴局 | 磨滩村 | 磨滩镇磨滩村 | 小凡家岩至大凡家岩道路2公里（宽3.5m，厚0.18m，C25砼），含路基。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 75.60 |  | 75.60 |  |  |  |
| 83 | 磨滩镇磨滩村2024年新建中药材种植基地 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 磨滩村 | 磨滩镇磨滩村 | 新建茯苓、菖蒲等中药材400亩（补助300元/亩，补助面积以验收面积为准） | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 84 | 磨滩镇磨滩村2024年集体经济发展项目 | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 区乡村振兴局 | 磨滩村 | 磨滩镇磨滩村 | 将村委会在场镇拥有的房屋资产200平方米改造成农业产业社会化服务门店（含农机、农技、植保、农资等销售及服务）及附属设施设备等 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 85 | 磨滩镇磨滩村2024年安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 区乡村振兴局 | 磨滩村 | 磨滩镇磨滩村 | 新建水池1口（60立方米），配套管网2000米（DN40PE管）。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |
| 86 | 磨滩镇百胜村山坪塘标改项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 百胜村 | 磨滩镇百胜村 | 磨滩镇百胜村标改山坪塘1口 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 15.00 | 2023年省级财政衔接资金10万元 | 5.00 |  |  |  |
| 87 | 虎跳镇竹江村2024年特色水果产业管护提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 竹江村 | 虎跳镇竹江村 | 竹江村黄桃管护50亩、软籽石榴80亩（施肥、刷干、除草、修枝等）（补助300元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 3.90 |  | 3.90 |  |  |  |
| 88 | 虎跳镇三公村2024年特色水果产业管护提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 三公村 | 虎跳镇三公村 | 三公村软籽石榴管护540亩（施肥、刷干、除草、修枝等）（补助300元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 89 | 虎跳镇三公村2024年低效猕猴桃园改造项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 三公村 | 虎跳镇三公村 | 猕猴桃低产低效园改造280亩（整地、栽植石榴30800株）。（整地500元/亩、石榴15元/株，栽植、肥料300元/亩） |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 68.40 |  | 68.40 |  |  |  |
| 90 | 虎跳镇青龙村通组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区乡村振兴局 | 青龙村 | 虎跳镇青龙村 | 王咸清门口到刘思锦门口道路硬化400米；刘思玉门口到刘思红门口道路硬化150米；青龙村五社道路到赵兴全门口道路硬化400米。合计0.95公里（宽3.5m，厚0.18m，C25砼）。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 35.91 |  | 35.91 |  |  |  |
| 91 | 虎跳镇青龙村2024年无刺花椒园新建及管护项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 青龙村 | 虎跳镇青龙村 | 购买苗木8800株，土地整理及培肥50亩，新建产业路650米，渠系硬化300米，山坪塘整治1口，现有园区综合管护210亩。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 92 | 虎跳镇青龙村2024年粮油设施配套项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 青龙村 | 虎跳镇青龙村 | 新建烘干房150㎡（含物资储备仓库），购买烘干设备一套。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 93 | 虎跳镇毗鹿村猕猴桃园有机肥推广项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 毗鹿村 | 虎跳镇毗鹿村 | 推广猕猴桃有机肥290亩（补助700元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 20.30 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）10.3万元 | 10.00 |  |  |  |
| 94 | 虎跳镇大雾村猕猴桃园有机肥推广项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 大雾村 | 虎跳镇大雾村 | 推广猕猴桃有机肥210亩（补助700元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 14.70 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）7万元 | 7.70 |  |  |  |
| 95 | 虎跳镇大雾村2024年猕猴桃产业管护提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 大雾村 | 虎跳镇大雾村 | 大雾村猕猴桃管护320亩（补苗、施肥、刷干、除草等）（补助500元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 96 | 红岩镇照壁村猕猴桃园有机肥推广项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 照壁村 | 红岩镇照壁村 | 推广猕猴桃有机肥100亩（补助700元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 7.00 | 2023年度区本级财政衔接资金3万元 | 4.00 |  |  |  |
| 97 | 红岩镇天星村猕猴桃等特色产业基地巩固提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 天星村 | 红岩镇天星村 | 巩固提升猕猴桃等特色产业基地160亩（补助500元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 8.00 | 2023年度区本级财政衔接资金4万元 | 4.00 |  |  |  |
| 98 | 红岩镇青光村通户路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区乡村振兴局 | 青光村 | 红岩镇青光村 | 硬化入户路4.5公里（2.5米宽、18CM厚，C25标准） | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 112.50 |  | 112.50 |  |  |  |
| 99 | 红岩镇青光村道路加宽建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 区乡村振兴局 | 青光村 | 红岩镇青光村 | 加宽青光村四组回头湾至五组青云观道路4公里，含路基（原路面宽3米，加宽1.5米）。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 64.80 |  | 64.80 |  |  |  |
| 100 | 红岩镇坪林村黄桃等特色产业基地巩固提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 坪林村 | 红岩镇坪林村 | 巩固提升黄桃等特色产业基地350亩（补助500元/亩，补助面积以验收面积为准） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 17.50 | 2023年度区本级财政衔接资金8.5万元 | 9.00 |  |  |  |
| 101 | 红岩镇金牛村中省集体经济扶持项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 金牛村 | 红岩镇金牛村 | 依托信德农牧建设多层立体鸡舍3600平方米（占地）及内部配套设施，存栏25000羽。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 102 | 红岩镇华丰村集体经济发展项目 | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 区农业农村局 | 华丰村 | 红岩镇华丰村 | 配套农业生产社会化服务联合收割机2台；配套谷物烘干设备1套；配套粮食作物植保机1套；配套履带式旋耕机1台。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 75.00 |  |  |  | 75.00 |  |
| 103 | 红岩镇红寨村猕猴桃园有机肥推广项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 红寨村 | 红岩镇红寨村 | 推广猕猴桃有机肥350亩（补助700元/亩，补助面积以验收面积为准）。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 24.50 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）10万元 | 14.50 |  |  |  |
| 104 | 红岩镇红寨村猕猴桃等特色水果园蔬菜套作项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 红寨村 | 红岩镇红寨村 | 猕猴桃等特色水果园套作蔬菜350亩（补助600元/亩，补助面积以验收面积为准）。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 21.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）10万元 | 11.00 |  |  |  |
| 105 | 红岩镇红寨村猕猴桃等特色产业基地巩固提升项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 红寨村 | 红岩镇红寨村 | 巩固提升猕猴桃等特色产业基地350亩（补助500元/亩，补助面积以验收面积为准）。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 17.50 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）8.5万元 | 9.00 |  |  |  |
| 106 | 柏林沟镇岚黎村猕猴桃管护项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区农业农村局 | 岚黎村 | 柏林沟镇岚黎村 | 猕猴桃管护912亩，修枝、施肥、病虫害防治等（补助500元/亩，补助面积以验收面积为准）。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 45.60 | 2023年度省级财政衔接资金20万元 | 25.60 |  |  |  |
| 107 | 柏林沟镇赤岚村2024年农田水利建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区乡村振兴局 | 赤岚村 | 柏林沟镇赤岚村 | 整治维修村总渠至剑口河渠道5200米；建防旱池3口；整治维修朱家边大堰、杏子树堰、夏家角堰、山后堰、圆堰等（治漏、清淤、安装放水设施）。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 108 | 柏林沟镇赤岚村2024年猕猴桃管护 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 赤岚村 | 柏林沟镇赤岚村 | 猕猴桃管护300亩，补苗、修枝、施肥、病虫害防治等（补助500元/亩，补助面积以验收面积为准）。 | 重点帮扶村 | 否 | 2024年 | 2024年 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 109 | 柏林沟镇2023年庭院经济建设项目 | 产业项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 区乡村振兴局 | 柏林沟镇 | 柏林沟镇赤岚村、向阳村等 | 对脱贫人口等农户发展特色庭院经济给予补助，种植黄桃、石榴等特色经果68户。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 100.00 | 2023年中央农业发展资金50万元 |  |  | 50.00 |  |
| 110 | 昭化区竹产业园区巩固提升建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区林业局 | 区林业局 | 卫子镇、柏林沟镇插江沿岸 | 卫子镇、柏林沟镇插江沿岸开展笋用竹补植补栽和综合管护 500亩及配套等（按照笋用竹种植标准进行补植补栽，当年笋用竹成活率不低于85%）。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 215.00 | 2023年度区本级财政衔接资金165万元 |  |  | 50.00 | 部门申报 |
| 111 | 昭化区特色水果绿色防控技术推广项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 昭化镇朝阳村、清水镇松梁村等 | 双凤园区滨湖园区紫云园区 | 昭化区推广特色水果绿色防控技术6200亩（补助100元/亩） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 62.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）0.57万元，2023年度省级财政衔接资金25.6万元，区级财政衔接资金3.83万元 |  |  | 32.00 | 部门申报 |
| 112 | 昭化区数字农场试点建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 卫子镇中山村、王家镇晋贤村、红庙村、金星村、磨滩百胜村 | 卫子镇中山村、王家镇晋贤村、红庙村、金星村、磨滩百胜村建设数字农场试点1套 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 300.00 | 2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金36.8994万元，2023年区本级土地收入63.1006万元 |  |  | 200.00 | 部门申报 |
| 113 | 昭化区省级现代林业园区巩固提升项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区林业局 | 射箭镇、卫子镇 | 射箭镇、卫子镇 | 射箭镇、卫子镇巩固提升园区9000亩，完善园区基础设施，开展昭化夏枯草中药材地理标志等工作。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 100.00 | 2023年度区本级财政衔接资金90万元 |  |  | 10.00 | 部门申报 |
| 114 | 昭化区猕猴桃种业科技创新科技示范园建设项目（二期） | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 昭化镇灯杆村 | 新猕猴桃雄花粉生产工厂（包括检验检测室）1500平方米、智慧管护中心1500平方米、农事服务中心400平方米，相关配套设备购置及安装，道路拓宽600米等。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 200.00 | 2023年中央农业生产经营主体能力提升资金80万元，2023年中曲农业生产经营主体能力提升资金20万元，2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金40.1406万元 | 59.8594 |  |  | 部门申报 |
| 115 | 昭化区猕猴桃等特色水果园套作项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 昭化镇朝阳村、清水镇松梁村等 | 双凤园区滨湖园区紫云园区 | 猕猴桃等特色水果园套作6000亩（补助120元/亩） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 72.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）32万元 | 40.00 |  |  | 部门申报 |
| 116 | 昭化区猕猴桃产业园受灾苗木补助项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区农业农村局 | 昭化镇朝阳村、清水镇松梁村等 | 双凤园区滨湖园区紫云园区 | 猕猴桃产业园受灾苗木补助31万株（补助7元/株） |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 217.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）117万元 | 100.00 |  |  | 部门申报 |
| 117 | 昭化区林菌（禽）现代林业园区建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区林业局 | 区林业局 | 红岩镇天星村 | 红岩镇天星村新建林下菌类种植产业基地500亩，并配套基础设施等。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 200.00 | 2023年度区本级财政衔接资金120万元 | 80.00 |  |  | 部门申报 |
| 118 | 昭化区集体经济示范村建设项目 | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 区农业农村局 | 卫子镇中山村、王家镇红庙村、磨滩镇百胜村、元坝镇普子村、红岩镇坪林村、昭化镇南马村、柏林沟镇长岭村等 | 卫子镇中山村、王家镇红庙村、磨滩镇百胜村、元坝镇普子村、红岩镇坪林村、昭化镇南马村、柏林沟镇长岭村等 | 围绕粮油、畜禽、文旅等产业发展，购置农业社会化服务设施设备8套以上，完善社会化服务机械放置厂房（厂棚等）4个以上；开展桃园提档升级1个；建设村综合服务中心1处；鼓励村与村抱团发展肉牛、土鸡、水产等养殖产业；扩建农文旅基地1个；并配套基础设施。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 950.00 | 2023年度省级财政衔接资金320万元，2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金4万元，2023年中央农业生产经营主体能力提升资金76万元 |  |  | 550.00 | 部门申报 |
| 119 | 昭化区2024年易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目 | 易地搬迁后续扶持 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 昭化区 | 易地扶贫搬迁贷款贴息补助 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 1203.00 |  | 1203.00 |  |  | 部门申报 |
| 120 | 昭化区2024年乡村振兴贷款贴息项目 | 产业项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 昭化区 | 对新型经营主体发展带动脱贫人口等进行贴息补助 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 500.00 |  | 500.00 |  |  | 部门申报 |
| 121 | 昭化区2024年脱贫小额贷款贴息项目 | 产业项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 昭化区 | 对脱贫户申请小额贷款发展增收产业进行贴息 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 部门申报 |
| 122 | 昭化区2024年脱贫户（监测户）产业发展项目 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区乡村振兴局 | 农户 | 元坝镇、虎跳镇等12个镇 | 扶持有劳动力的脱贫户、监测户发展增收产业（对种植（养殖）涉及的种苗（种子）、畜禽引种等进行补助）。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 500.00 |  | 500.00 |  |  | 部门申报 |
| 123 | 昭化区2024年土鸡产业养殖基地建设项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 红岩镇、太公镇、清水镇等 | 新建土鸡种源基地1个，购置育种软件1套并配套相关硬件设备，开展育种场品种选育和特定病原净化；新建双层式肉鸡养殖基地5个，配套自动化养殖设施设备；对年出栏1000只以上养殖场（户）给予出栏奖补，120日龄以上补助0.5元/只，120日龄以下补助0.2元/只。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 500.00 |  | 500.00 |  |  | 部门申报 |
| 124 | 昭化区2024年突破性肉牛羊发展补助项目 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 红岩镇、太公镇、清水镇等 | 新（扩）建圈舍27000平方米。散养户肉牛羊出栏补助100万元；新引进良种母牛、引进良种种羊（含种公羊）补助100万元；肉牛羊产业发展贷款贴息100万元；新建10000吨以上饲草收储中心、青储池等4个。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 1040.00 |  | 1040.00 |  |  | 部门申报 |
| 125 | 昭化区2024年庭院经济发展项目 | 产业项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 区乡村振兴局 | 红岩镇、虎跳镇、昭化镇等 | 红岩镇、虎跳镇、昭化镇等 | 对脱贫人口等农户发展特色庭院经济给予补助，种植黄桃、石榴等特色经果900户。 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 700.00 |  | 700.00 |  |  | 部门申报 |
| 126 | 昭化区2024年山坪塘整治项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 元坝镇、虎跳镇等12个镇 | 元坝镇、虎跳镇等12个镇 | 整治当家塘200口 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 1000.00 |  |  |  | 1000.00 | 部门申报 |
| 127 | 昭化区2024年“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 昭化区 | 对脱贫人口家庭中高职业教育学生进行补助（每生/学期/1500元） |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 220.00 |  | 220.00 |  |  | 部门申报 |
| 128 | 昭化区2023年油茶基地建设项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区林业局 | 卫子镇、太公镇等村 | 卫子镇、太公镇等 | 在昭化区卫子镇、太公镇等新建油茶基地3000亩（按照油茶种植标准栽植，补助200/亩，补助面积以验收面积为准）。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 60.00 | 2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金48万元 | 12.00 |  |  | 部门申报 |
| 129 | 昭化区2023年水产养殖项目 | 产业项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 虎跳镇、青牛镇 | 1万亩生态有机鱼静养基地及配套生产设施，乡镇沿湖垂钓点位建设及配套设施，1万平方米水上休闲平台建设。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 200.00 | 2023年度安排中央衔接资金（巩固任务）100万元 | 100.00 |  |  | 部门申报 |
| 130 | 昭化区2023年省级财政衔接资金山坪塘整治 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 王家镇、卫子镇、磨滩镇等 | 山坪塘整治92口 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 686.30 | 2023年度省级财政衔接资金300万元 |  |  | 386.30 | 部门申报 |
| 131 | 昭化区2023核桃园区巩固提升项目 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 区林业局 | 射箭镇、红岩镇、柏林沟镇、卫子镇、磨滩镇政府 | 射箭镇、红岩镇、柏林沟镇、卫子镇、磨滩镇 | 巩固提升射箭、红岩等镇核桃园区，改建兼用采穗圃50亩，新建核桃初加工车间2处，开展有机认证1000亩等。 |  | 是 | 2023年、2024年 | 2023年、2024年 | 138.00 | 2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金83万元 | 55.00 |  |  | 部门申报 |
| 132 | 昭化区2024年财政衔接资金项目管理费 | 其他 | 管理费 | 项目管理费 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 昭化区 | 开展财政衔接资金前期及实施过程管理 |  | 否 | 2024年 | 2024年 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 部门申报 |