广元市昭化区小型水利工程建设与管护办法

(征求意见稿)

### 第 一 章 总  则

第一条  为规范我区小型水利工程建设与管护，解决长期以来小型水利设施建设与管护薄弱的现状，确保小型水利工程规范建设、正常运行和持续发挥效益，特制定本办法。

第二条 本办法适用于小型水源工程、河塘、堰坝、小型灌区、小泵站、小渠道、河沟等各类小型水利工程及其配套设施。

涉及防洪、饮水等公共安全或影响范围广、技术难度大的重要建设项目严格按上级有关规定执行。

第三条  按照“明确事权、改革产权、多元投入、建管结合”的原则，推进小型水利工程投资、建设和管护改革。

### 第二章  投  资

第四条 坚持政府主导、群众参与、社会投资、产权流转和项目融资的投融资结构，调动新型农业经营主体、农户的积极性，逐步建立小型水利工程建设多元投入机制。

第五条 区发改、财政、水利、农业农村等部门要切实加强资金监管，建立健全资金使用管理制度，大力推行国库集中支付、区级报账制，确保资金专款专用。乡镇要将项目实施、资金使用等情况向受益区群众公布，接受监督。

### 第三章  建  设

第六条 小型水利工程建设应统筹兼顾，充分论证工程的可行性、必要性，满足水资源条件、农业生产和农村生活实际需要，充分尊重受益主体意愿，有序推进。

第七条  对专项补助资金承担的工程，由区发改、财政、水利、农业农村等部门按照以下程序推进实施。

( 一 )项目申报

小型水利工程拟申报项目，应按照广大农户意愿进行合理规划，优先安排工程效益好、群众积极性高且前期工作充分的项目。项目应按照“村—镇—区”流程逐级申报，由各受益主体或行政村向乡镇申报，乡镇初步审核、筛选、分类汇总后，向拟申报项目所属主管部门上报，经主管部门审查通过后，纳入项目库。

(二)项目确定

区发改、水利、农业农村等部门会同区财政部门根据中央、省、市、区财政专项项目资金建设的有关意见和要求，从项目库中选择符合条件的项目，编制资金使用方案，经区人民政府常务会议或区委常委会会议审议通过后，下达各镇。

(三)项目实施

各镇在收到资金下达文件后，各镇组织建设单位编制项目初步设计方案或实施方案（以下简称《方案》），报送区水利或农业农村部门进行技术审查，审查修改完善后，报送区发改部门进行立项批复，实施过程中设计变更按有关规定报送主管部门或发改部门审批。《方案》要明确实施地点、建设内容及规模、投资规模、工程效益、资金来源、建设主体、建设工期、工程设计、施工组织设计等。小型水利工程建设由相关部门、镇、村组织实施，其中由部门、镇组织实施的项目按照现行招投标有关规定执行，由村组织实施的项目鼓励采取以工代赈方式实施。采取村民自建方式的项目，项目村应成立联合项目理事会，按照以工代赈有关规定执行；采用竞争方式(公开招投标或政府采购或竞争性谈判等方式)的项目严格按照发改部门有关规定执行。区级相关主管部门加强技术指导与监管；乡镇要加强建设进度、质量安全和资金使用等方面的监管，帮助建设主体规范建设管理程序，落实建管责任和推进措施，确保工程建设及质量安全。

(四)工程验收

工程完工后，由部门组织实施的项目按照项目基本建设程序执行；由镇村组织实施的项目，按照乡镇初验、区级竣工验收的程序对项目完成情况进行确认。

1.乡镇初验。乡镇组织参建单位进行初验。

2.申请验收。初验合格后，由乡镇将项目资料整理成册、 上报区级主管部门，并提出区级验收申请。

3.区级验收。由区级主管部门协调各职能部门组织开展，成立联合验收组对工程进行验收。对工程质量不合格或虚报瞒报的，不予通过，并责令建设主体限期整改到位。

(五)资金拨付

项目通过验收后，及时将验收结果向受益区公示，经公示无异议的，按有关规定兑现补助资金。

1.项目应由镇组织进行内审出具内审意见或委托具备资质的第三方机构开展工程结算审核并出具相应报告；对实际完成工程量少于计划工程量的工程，相应扣除补助资金；对未按技术标准施工、质量未达标的工程不予补助。

2.乡镇人民政府、村委会应将资金补助情况向受益区群众公布，接受社会监督。

第八条 各类涉水项目资金承担的工程建设程序，由区相关主管部门按照有关项目资金管理办法和省、市相关部门制定的所属涉水项目建设的规定实施。

### 第四章  管  护

第九条  建立稳定的管护经费保障机制，多渠道筹集工程管护经费。管护经费原则上由工程使用权人自行筹集。

(一)按照“谁使用、谁管理、谁受益、谁负担”的原则，使用权归村集体、新型农业生产经营主体、个人所有的小型农田水利工程，由使用权人或直接受益的主体自行筹集经费进行管护。

(二)工程可按有关规定收取水费。对具备水土资源开发利用条件的工程，可通过租赁、承包、股份合作等方式，放活经营权，拓宽管护经费筹措渠道。

第十条  按照“谁主管、谁负责”的原则，在竣工验收后，由区相关主管部门会同乡镇负责落实工程建后管护主体和管护责任。

第十一条  明晰工程所有权和使用权：

(一)现有小型水利工程按照原所有权归属和工程受益情况确定其所有权和使用权。原则上受益范围在一个行政村范围内的，所有权归村集体所有；跨乡镇、跨行政村的工程协调确定所有权。

(二)新建的小型水利工程按照“谁投资、谁所有”的原则， 投资形成的资产归投资者所有，或按投资者意愿确定所有权归属。财政补助、集体或个人共同投资的工程，按照各方投资比例以股份制形式确定所有权归属，财政补助资金形成的资产归乡镇或村集体所有，工程使用权归投资者所有，其中财政补助农村专业合作组织等新型农业生产经营主体建设的工程，使用权可授予生产经营主体。

(三)土地承包经营权已流转的地域内的小型水利工程，原所有权不变，使用权可随土地流转归新型农业生产经营主体等流转；未流转土地承包经营权地域内的小型水利工程，所有权人拥有使用权，也可委托给相关组织和个人管理使用。

第十二条  规范工程所有权和使用权流转：

(一)除小型水库等工程不可转让所有权外，其他小型水利工程均可通过拍卖、租赁、承包、股份合作等方式，有偿转让整体或部分所有权、使用权。

(二)对土地承包经营权流转地域内的小型水利工程，土地承包经营者在取得使用权后，承担承包经营期间内工程资产保值义务，原所有权人也可向土地承包经营者有偿转让工程所有权。

(三)土地承包经营者在承包经营期内通过新建或转让等方式取得小型水利工程所有权的，承包期满后可按拥有所有权的比例，有偿转让工程所有权。

(四)工程所有权和使用权流转之后，承包经营者不得擅自改变工程原有功能和用途，其中国家参与投资的工程在所有权流转之后原国家投资部分转让的收入，由区、乡镇人民政府或村民委员会继续安排用于小型水利工程建设与管理。

（五）有偿转让过程中，不得有意抬高或压低所有标的物的价值。

第十三条 探索建立建立小型水利工程“两证一书”(所有权证、使用权证、管护责任书)制度，深化小型水利工程管理体制改革。

第十四条 创新小型水利工程管护模式，积极引导发展小型水利工程维修养护专业化服务机构、农民用水协会、专业合作社等服务实体，加强小型水利工程管理。

(一)专业化管护公司管理；

(二)专业合作社管理；

(三)农民用水协会管理；

(四)新型农业生产经营主体管理。

第十五条 列入实施计划的小型水利工程，应首先建立管护运行机制，落实管护主体和管护责任。对工程管护落实不到位的建设主体，取消再次申报财政专项资金补助项目的资格。

## 第五章  附  则

第十六条 本办法由区水利局负责解释。

第十七条 本办法自发布之日起生效。

信息公开选项：主动公开

抄送：区委办，区人大常委会办，区政协办，区纪委，区法院，区检察院，区人武部。