附件3

| 2020年度第二批地质灾害应急抢险项目资金分配表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应急排查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 应急排查 项目名称 |  | 涉及排查乡镇数量 |  | 应急排查面积（km2） | 涉及人口 数量（人） | 单价（万元/km2） |  | 应急排查方案 | 费用估算 （万元） | 备注 |  |
| 1 | 昭化区应急排查项目 |  | 柏林沟镇、虎跳镇、清水镇、射箭镇、元坝镇、卫子镇等 |  | 约6 | 约3000 | 0.5 |  | 专业技术队伍现场排查等 | 3 | 人口密集，发生地质灾害风险较大。 |  |
| 二 | 排危除险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 灾种类型 | 灾害体规模（万m³) | 需施工的灾体方量（万m³) | 威胁对象 |  | 应急处置方案 （简述） |  | 费用估算 （万元） |  | 备注 |
| 1 | 柏林沟镇 | 岳德诚屋后滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.1 | 0.08 | 房屋 |  | 机械清理滑坡体，做排水沟 |  | 1.5 |  |  |
| 2 | 柏林沟镇 | 苇月居农家乐不稳定斜坡排危除险 | 滑坡 | 0.03 | 0.02 | 房屋 |  | 机械清运土方，筑挡土墙15×4×1，回填土方 |  | 3 |  |  |
| 3 | 虎跳镇 | 东岩村道路滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.6 | 0.35 | 道路 |  | 机械清运土石方，恢复排水沟 |  | 1.9 |  |  |
| 4 | 虎跳镇 | 雷鸣村道路滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.6 | 0.6 | 道路 |  | 机械清运土方，做堡坎约10米，恢复路面硬化约10米 |  | 4 |  |  |
| 5 | 虎跳镇 | 断桥村刘方顺房后滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.4 | 0.4 | 群众 |  | 机械清运土石方，浇筑约10×1.5×0.8挡墙，做排水沟约20m |  | 3 |  |  |
| 6 | 射箭镇 | 板石村常正席房前滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.1 | 0.5 | 房屋 |  | 机械清运土方，浇筑抗滑桩和挡土墙20×3×1，回填土方 |  | 4.5 |  |  |
| 7 | 清水镇 | 金紫村滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.1 | 0.08 | 过往车辆、行人 |  | 机械开挖，浇筑挡土墙，回填 |  | 5 |  |  |
| 8 | 元坝镇 | 长坝社区5社庙儿山崩塌排除危险 | 崩塌 | 0.01 | 0.01 | 过往车辆、行人 |  | 做安全防护、机械破碎悬石，清运 |  | 13.1 |  |  |
| 9 | 元坝镇 | 金花村孙继先房前坍塌排除危险 | 坍塌 | 0.1 | 0.5 | 房屋 |  | 开挖塌陷地面，回填土方，机械夯实 |  | 2 |  |  |
| 10 | 卫子镇 | 肖家寨村11社聚居点道路垮塌排除危险 | 垮塌 | 0.1 | 0.05 | 群众 |  | 机械清除土石方，浇筑堡坎20×4×1，回填土方 |  | 5.5 |  |  |
| 11 | 射箭镇 | 五房村四组胡忠元房前滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.03 | 0.01 | 房屋 |  | 做排水沟 |  | 2 |  |  |
| 12 | 王家镇 | 安平村道路滑坡排除危险 | 滑坡 | 0.01 | 0.01 | 道路 |  | 机械清除滑坡石方，恢复排水沟 |  | 1.5 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |